**Uniforme schoolomgevingen Neteland**

**Wie:**

Het betreft een project van de verschillende gemeenten en de politie van Neteland in samenwerking met het Octopusplan (voetgangersbeweging)

**Wat:**

Het doel is de schoolomgeving veiliger te maken door in te zetten op uniformiteit wat betreft de zichtbaarheid van het wegbeeld. Terugkerende elementen kunnen de uniformiteit beklemtonen.

**Hoe:**

Volgende stappen zullen doorlopen worden:

- Stap 1: Vooronderzoek

Bundelen + verzamelen van gegevens

- Stap 2: Opmaak van typologieën + voorstellen

Voorstellen worden uitgewerkt houdende met specifieke omgevingseigenschappen (cluster van scholen, in dorpskern, langs gewestweg, dichte bebouwing en veel doorgaand verkeer,…)

- Stap 3: Terreinbezoek

Uitwerken van voorstellen op reeële schoolomgeving

- Stap 4: Uitwerken van visualisatie

1 schoolomgeving per gemeente zal visueel uitgewerkt worden.

Hierin gaat men tonen hoe het begin en het einde van de schoolomgeving eruit kan zien rekening houdende met de typologie van de schoolomgeving en enkele vaste elementen die de uniformiteit beklemtonen.

De werkgroep is recent opgestart, september 2021. Periode april-mei 2022 zal het traject doorlopen zijn. Op het volgende Netwerkmoment scholenplatform zal er een terugkoppeling plaatsvinden.